湖南大学科创港校区一期外电工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目湖南大学科创港校区一期外电工程已由中华人民共和国教育部（项目审批、核准或备案机关名称）以教育部关于湖南大学征地建设科创港校区的批复，教发函【2023】22号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为湖南大学，建设资金来自财政和自筹（资金来源），项目出资比例为：国有资金比例：2829.578255万元100%；私有资金出资比例：0万元0%；外国政府及组织投资比例：0万元0%；境外私人投资比例：0万元0%，招标人为湖南大学。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况

2.1 招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：湖南大学科创港校区一期外电工程湖南大学科创港校区一期外电工程；

2.2 建设地点：湖南省长沙市湘江新区湘江科学城；

2.3项目基本情况：湖南大学科创港校区一期外电工程位于湖南省长沙市湘江新区湘江科学城。该项目拟从110kV督抚变电站接3回路10kV高压电缆至校内中心配电间（其中2回沿潭州大道、巴溪大道、潇湘大道等市政道路和校区内部道路最终接入校区中心配电间；1回沿潭州大道、巴溪大道、潇湘大道、红桥大道、惟楚路等市政道路和校区内部道路最终接入校区中心配电间），为湖南大学科创港校区一期提供安全、稳定、可靠供电保障。该项目从110kV督抚变电站接出3回路10kV高压电缆至校内中心配电间，校区内最大单台变压器容量为2000kVA（有功功率约2MW），总供电容量65160kVA；

（由招标人根据招标项目具体情况，结合要求投标人具备类似工程业绩情况和投标判断有关的指标进行指标勾选。）

(施工指标)输变电工程:

电压等级为10KV的送电线路和变电站工程且单项合同额2829.58万元;。

2.4标段划分：一个标段；

2.5工期要求：50天（日历日，下同），计划开工日期：2026-03-20，计划合同完（交）工日期：2026-05-09。

2.6质量要求：满足设计及有关规范要求，通过甲方验收且电力部门送电，达到国家规定质量评定“合格工程 ”标准。

2.7其他：/。

3. 招标范围

根据经审批通过的施工图，负责相应材料设备采购，完成从督抚变电站到校区中心配电间三回路高压电缆敷设、接线、调试及该段路由的施工工作；负责与电力部门电缆顺利驳接的协调、手续办理、检测验收等相关工作，按招标人要求的期限内完成送电。包括但不限于本项目从施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的全过程工作，直至满足并完成电力行政主管部门对工程的验收、线路试运行及建档的所有工作。本项目所需的查勘测量、各个阶段质量监督检查、验收评审及会务，并取得相关许可通知书文件、项目验收手续的办理（国土、水保、环保、电力、农业、水利、林草、公安消防、文物、住建、职业健康、安全设施、档案等相关部门的验收批文）及该条线路送电手续的办理、线路通电及试运行、线路建档、产权移交、质保期维护、与其他单位的协调配合等相关服务工作均属本工程承发包的范围。具体详见施工图及工程量清单等。（系统从招标项目中填写的信息自动获取，仅可填写招标范围及内容，所填写的招标要求不作为评审依据。）

4. 投标人资格要求

4.1 本次招标要求投标人具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且处于有效期。

（2）资质要求：

☑企业资质（施工部分） ：具有[专业承包·输变电工程·输变电工程三级 及以上]并且[专业承包·承装·承装三级 及以上]并且[专业承包·承修·承修三级 及以上]并且[专业承包·承试·承试三级 及以上]且处于有效期，安全生产许可证处于有效期。

□企业资质（施工部分） ：牵头单位具有/资质且成员单位具备/资质，且资质处于有效期，安全生产许可证处于有效期。

总承包资质满足项目要求的，不能选择相同工程类别的专业承包资质；如工程类别的某项工程内容的规模超出了总承包资质的承包工程范围，方可选择相应的专业承包资质，否则可能会导致招标无效。

（3）项目负责人（项目经理，下同）资格：(具有机电工程一级注册建造师执业资格证书 并且 具有安全生产考核合格证(B证) )。

（4）除项目负责人以外另需配备：2人

专业技术人员1_技术负责人_具有机电安装工程相关专业中级及以上技术职称；

专业技术人员2_安全员_；

专业技术人员3_/_；

专业技术人员4_/_；

注：①除项目负责人外，对于中小型项目主要人员不超过2人，大型项目主要人员不超过4人。

大型项目是指：①火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的特大型、大型项目的施工总承包项目；②150MW（含）以上的集中式光伏发电工程的施工总承包项目；③220kv（含）以上送电线路和变电工程的施工总承包项目、220kv（含）以上的输变电专业工程施工项目；④招标上限价3亿元以上（含）的铁路工程的施工总承包项目；招标上限价5亿元以上（含）的矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程及其他工程的施工总承包项目；⑤招标上限价1亿元以上（含）的铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、铁路电气化工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、消防设施工程及其他工程的施工项目。

②矿山工程相关专业职称包括：□矿建工程、□结构工程、□机电工程、□地质工程□测量工程□通风安全工程等专业。

冶金工程相关专业职称包括：□冶金工程、□金属冶炼工程、□金属材料工程、□焦化工程□耐火材料工程□采矿工程□选矿工程□机械工程□建筑材料工程□结构工程□电气工程□暖通工程□给排水工程□动力工程□测量工程□机电工程等专业。

石油化工工程相关专业职称包括：□化工工程、□化工工艺工程 □机电工程□电气工程□机械工程等专业。

电力工程相关专业职称包括：□热能动力工程、□水能动力工程、□核电工程、□风电、□太阳能及其它能源工程、□输配电及用电工程、□电力系统及其自动化工程□机电工程等专业。

机电工程相关专业职称包括：□暖通工程、□给排水工程□电气工程、□机械设备工程、□焊接工程、□自动化控制工程等专业

铁路工程相关专业职称包括：□交通工程、□桥梁工程、□隧道工程、□机电工程、□信息与通信工程、□铁路电气化工程、□铁道工程、□机械工程、□铁路通信、□铁路信号专业、□机械与动力工程、□轨道工程、□车辆工程、□机务工程、□动车工程等专业

文物保护工程相关专业技术人员包括：□文物保护修复师、□文物鉴定师、□文化遗产保护规划师、□文化遗产保护规划师、□考古技术人员等。

4.2 本次招标是否接受联合体投标：☑不接受联合体投标 □接受联合体投标 接受联合体投标的，应满足投标须知前附表规定要求。

4.3 入围业绩要求：□不要求类似工程业绩 ☑要求类似工程业绩

近5年内，完成过一个输变电工程电压等级为不低于10KV的送电线路和变电站工程且单项合同额不少于1414.79万元的业绩施工业绩或工程总承包业绩，工程总承包业绩中施工部分规模指标须满足类似工程业绩要求。（投标人资格要求的类似工程业绩不超过招标项目相关指标的规模比例的50%，年限要求一般为近5年，结构特殊、技术特别复杂的项目可放宽至10年。）

结构特殊、技术特别复杂的项目是指：①火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的特大型、大型项目的施工总承包项目；②150MW（含）以上的集中式光伏发电工程的施工总承包项目；③220kv（含）以上送电线路和变电工程的施工总承包项目、220kv（含）以上的输变电专业工程施工项目；④招标上限价3亿元以上（含）的铁路工程的施工总承包项目；招标上限价5亿元以上（含）的矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程及其他工程的施工总承包项目；⑤招标上限价1亿元以上（含）的铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、铁路电气化工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、消防设施工程及其他工程的施工项目。

4.4 各投标人均可就上述标段中的_1_（具体数量）个标段投标，但最多允许中标的_1_（具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.5  其他：/

5. 招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请在   湖南省工程建设招投标交易系统  下载数据电文形式的招标文件。招标文件包括图纸、工程量清单、最高投标限价、合同条款等。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在    湖南省公共资源交易服务平台     进行注册登记和CA认证。

5.3 招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在  湖南省工程建设招投标交易系统    发布，投标人自行下载。

6. 投标文件的递交

电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间：2026-3-6 9:00（北京时间，下同），投标人要求澄清招标文件的截止时间为2026-02-24 17:00。请投标人登录   湖南省工程建设招投标交易系统（电子招标投标交易平台名称）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过湖南省工程建设招投标交易系统（电子招标投标交易平台名称）递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7. 评标办法

本项目评标办法采用：经评审的最低投标价法。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台和___中国政府采购网____（其他发布公告的媒介名称）上发布。

9. 其他

本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在  湖南省工程建设招投标交易系统  下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装符合电子数据标准规范正确版本的电子投标文件制作软件、造价软件（如需），参与投标的投标人需使用电子投标文件制作软件制作投标文件。

各投标人须在湖南省公共资源交易平台进行注册并办理企业数字证书（CA证书，含电子印章）、法人数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投标交易系统咨询热线咨询，联系方式：400-777-7016，0731-84807016。

10. 联系方式

（1）招 标 人：湖南大学

地    址：湖南省·长沙市·岳麓区·湖南大学招标与采购中心

联 系 人：周盘婷

电    话： 0731-88821519

传    真：/

电子邮件：pantingzhou@hnu.edu.cn

（2）招标代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

地    址：湖南省·长沙市·雨花区·长沙市雨花区金海路128号领智工业园第A6栋天鉴大厦101房

项目负责人：易子杰

项目组其他成员：刘展、李瑜

电    话：18673697155

传    真：0731-85235479

电子邮件：827477640@qq.com

- 行政监督部门：湖南省·长沙市·湘江新区·湖南湘江新区开发建设局

地    址：长沙市岳麓区湘麓金座东栋2楼

电    话：0731-88799638